## Slide 1: 주간 보고서
일정 | 금주 (11/03 ~ 11/07) | Status | 차주 (11/10 ~ 11/14) | Status
 | 급여 화면 수정 징계/ 병가 공제 항목 관리 화면 수정 호봉 기준 관리 화면 수정 사원별 호봉 관리 화면 및 기능 구현 급여 계좌 관리 화면 수정 사원별 원천 징수율 관리 화면 및 기능 구현 사원 가족 정보 관리 화면 구현 급여 항목 절사 이력 화면 구현 지급명세표 화면 수정 사내 회비 항목 관리 화면 수정 사원별 회비 납부 관리 화면 수정 사내 회비 납부 내역 관리 화면 및 기능 구현 근로자별 시간외근무 실적 관리 화면 수정 간이세액표 관리 화면 및 기능 구현 | 완료 | 급여 화면 및 기능 수정 마무리 로그인 / 역할(권한) 기능 구현 급여 화면 보류 기능들 작업 (퇴직 정산, 원천징수 세율 변경, 지급명세표, 전표 마스터, 급여 항목 계산 이력, 배치 프로그램) | ~11/11 ~11/12 ~11/14
비고 |  |  |  | 
11월 2주차